ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2024)

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 18.11.2019 № 201п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 311 301,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 150 212,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 161 088,4 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.07.2024 составляет 147,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 147,3 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 147,2 тыс. рублей или 99,9 % от плана на 01.07.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка терморегуляторов в жилом доме № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор № 37/РУ-2024 от 12.03.2024 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 220 836,25 руб. Заключено соглашение о расторжении договора от 07.05.2024, в рамках которого сумма к оплате принята в сумме 147 224,16 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |