ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2024)

Муниципальная программа муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 199п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 21.12.2023 № 285-р «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов».

На 2024 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 368 523,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 368 523,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.07.2024 составляет 139 227,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 139 227,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 139 201,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 139 201,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана на 01.07.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Исполнение на 01.07.2024 - 100,0 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. В рамках мероприятия в 2024 году предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань МП ЗР «Севержилкомсервис» в сумме 30 421,0 тыс. руб., ООО «НАО Ремстрой» в сумме 13 759,3 тыс. руб. и ООО «НОРД КОМФОРТ» в сумме 45 765,1тыс. руб. |
| 2 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань | Исполнение на 01.07.2024 - 100 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Поставка комплекта электрической печи (каменки) для женского отделения общественной бани в с. Тельвиска» Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен Договор поставки № 02/01/12 от 12.01.2024 с ООО "Пожрезерв", цена договора 585 273,0 руб. Комплект печи поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 4 | Благоустройство территорий поселений | Исполнение на 01.07.2024 - 99,7 % (1 242,2 т.р. при плане 1 246,1 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (60,8 т.р. при плане 61,1 т.р.), СП «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО (98,0 т.р. при плане 98,1 т.р.), СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (315,9 т.р. при плане 319,4 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Уличное освещение | Исполнение на 01.07.2024 - 100,0 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 6 | Приобретение элементов детской игровой площадки в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен Договор поставки № 01/01/12 от 12.01.2024 с ООО «Пожрезерв». Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Содержание и ремонт проездов в населенных пунктах Заполярного района | ## Исполнение 01.07.2024 – 100,0 %. Не в полном объеме освоены средства СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (127,4 т.р. при плане 127,9 т.р.), СП «Коткинский сельсовет» ЗР НАО (86,0 т.р. при плане 86,1 т.р.) Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 8 | ## Вывоз и очистка отходов производства и потребления |  |
| 8.1. | Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет ЗР НАО | ## Исполнение на 01.07.2024 – 100,0 %. Проведена оплата по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 8.2. | Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | ## Исполнение на 01.07.2024 – 99,7 % (39,7 т.р. при плане 39,8 т.р.). Проведена оплата по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 9 | Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях | ## Исполнение на 01.07.2024 – 99,4 %. Не в полном объеме освоены средства СП «Канинский сельсовет» ЗР НАО (54,5 т.р. при плане 54,6 т.р.), СП «Карский сельсовет» ЗР НАО (92,1 т.р. при плане 92,2 т.р.), СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (311,3 т.р. при плане 311,4 т.р.) СП «Омский сельсовет» ЗР НАО (21,8 т.р. при плане 21,9 т.р.), СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (110,2 т.р. при плане 110,3 т.р.), СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (38,9 т.р при плане 50,0 т.р.), СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (144,9 т.р. при плане 145,0 т.р.) |
| 10 | Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Дом Таратина» с положительным заключением историко-культурной экспертизы | МКУ ЗР «Северное» заключен контракт № 0184300000423000135 от 14.08.2023 с ООО «ПАРКОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ-ЭКСПЕДИЦИЯ», цена контракта 1 300 000,0 руб., срок исполнения 31.03.2024. Экспертной комиссией получено положительное заключение. Мероприятие исполнено. |
| 11 | "Новый год к нам мчится» (комплексное новогоднее оформление площадки для отдыха в селе Шойна) | Администрацией поселения заключен договор № 40 от 04.06.2024 с ИП Варфоломеев С.В. на поставку уличной новогодней ели. Цена договора 483 550,0 руб., согласно условию договора необходимо оплатить аванс в размере 30% 145 065,0 руб. Также администрацией поселения заключен договор № 41 от 04.06.2024 ИП Варфоломеев С.В. на поставку световых деревьев и гирлянд, цена договора составляет 149 493,0 руб., согласно условию договора необходимо оплатить аванс в размере 30% 44 847,90 руб. Общая сумма авансирования по вышеназванным контрактам составляет 189 912,9 руб. Согласно Положению о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений Заполярного района на реализацию инициативных проектов объем предоставленного межбюджетного трансферта на реализацию данного проекта за счет средств районного бюджета составляет 77,9 %. Таким образом авансирование на реализацию данного проекта оплачено в размере 148 131,95 руб. Окончательный расчет будет произведен после фактической поставки товара в соответствии с условиями договоров. |