ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2023)

Муниципальная программа муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 199п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 275 082,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 275 082,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.07.2023 составляет 135 606,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 135 606,6 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 132 873,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 132 873,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 98,0 % от плана на 01.07.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Исполнение за 2 квартал 100,0 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. В рамках мероприятия в 2023 году предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань МП ЗР «Севержилкомсервис» в сумме 29 000,0 тыс. руб., ООО «НАО Ремстрой» в сумме 8 260,9 тыс. руб., ООО «НОРД КОМФОРТ» в сумме 38 935,4 тыс. руб., МУП «Коммунальщик» 4 924,5 тыс. руб. |
| 2 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань | Исполнение за 2 квартал 97,2 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Благоустройство территорий поселений | Исполнение за 2 квартал 82,2 % (4 665,2 т.р. при плане 5 674,5 т.р.). Во 2 кв. не в полном объеме освоены денежные средства Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.); Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. Не освоены средства СП «Колгуевский сельсвоет» ЗР НАО, СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО, СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО, СП «Шоинский сельсовет» ЗР НАО. |
| 4 | Уличное освещение | Исполнение за 2 квартал 98,1 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |
| 5.1 | Сельское поселение «Пешский сельсовет» ЗР НАО | ## Заключен договор подряда от 25.01.2023 № 10/РУ-2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на работы по установке 55 уличных светильников в с. Нижняя Пеша, сумма договора 596 346,30 руб. Работы выполнены и оплачены. ## Заключен договор подряда от 02.03.2023 № 55/РУ-2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на работы по замене 45 уличных светильников в с. Нижняя Пеша, д. В.Пеша, Волонга, Волокловая, сумма договора 540 909,90 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 5.2 | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | ## Заключены договоры поставки товара от 09.02.2023 № 1 и № 2 с ООО «НПО «Светотехнические решения» на поставку светильников для с. Ома, д. Вижас, и д. Снопа (количество 126 шт.), общая сумма договоров 803 880,0 руб. Также заключен Контракт на оказание услуг по замене и установке светильников от 15.02.2023 № 3 с ИП Канев А.Е., сумма контракта 256 720,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 6 | Отсыпка щебнем проезда по ул. Полярная – Проезд 37 в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен Муниципальный контракт № 0184300000423000018 от 03.03.2023 с ИП Мальков Иван Савватьевич, цена контракта 1 646 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Обустройство участков проезда по ул. Центральная д.29, д.42, д.46 в селе Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен Муниципальный контракт № 0184300000423000004 от 14.02.2023 с ИП Рочев Павел Егорович, цена контракта 1 900 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Устройство покрытия участка проезда по улице Юбилейной в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300000423000059-1 от 10.05.2023 на устройство дороги из плит, цена контракта 8 915 200,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |