ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.07.2023)

Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 201п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 59 995,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 29 139,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 24 196,5 тыс. рублей, внебюджетные источники – 6 659,6 тыс. рублей.

План на 01.07.2023 составляет 1 667,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 1 650,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 1 667,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 1 650,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 329,8 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плана на 01.07.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и пуско-наладочные работы транспортабельного теплогенератора ТТГ(ж) в с. Несь | Работы выполнены МП ЗР «Севержилкомсервис». Документы представлены и оплачены. Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Стоимость работ составила 1 980 720,09 рублей (за счёт средств районного бюджета в сумме 1 650,9 тыс. рублей; за счёт внебюджетных средств 329,8 тыс. рублей). |