ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.01.2024)

Муниципальная программа муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 199п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 279 630,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составляет 276 274,2 тыс. рублей, что составляет 
98,8 % от плана на 01.01.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Исполнение составляет 99,5 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами/ В рамках мероприятия в 2023 году предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань МП ЗР «Севержилкомсервис» в сумме 25 391,5 тыс. руб., ООО «НАО Ремстрой» в сумме 11 950,7 тыс. руб., ООО «НОРД КОМФОРТ» в сумме 46 753,9 тыс. руб., МУП «Коммунальщик» 2 531,1 тыс. руб. |
| 2 | Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань | Исполнение составляет 99,5 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Капитальный ремонт общественной бани в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000031 от 24.03.2023 с ИП Абдукодиров А., цена контракта составляет 3 947 575,5 руб. ( в соответствии с доп.соглашением от 10.10.2023 №1), срок исполнения до 29.09.2023. Также поселением заключен МК №1 от 10.10.2023 на усиление фундаментов здания общественной бани в п. Хонгурей, цена контракта составляет 599 999,99 руб., срок выполнения работ 10.12.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Мероприятие исполнено. |
| 4 | Капитальный ремонт общественной бани в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000038 от 28.03.2023 с ИП Кузнецов К.А., цена контракта 1 235 729,9 руб., срок исполнения 29.09.2023. Работы выполнены. Часть средств в сумме 35 229,90 руб. оплачена за счет местного бюджета. Мероприятие исполнено. |
| 5 | Благоустройство территорий поселений | Исполнение составляет 95,1 % (20 288,7 т.р. при плане 21 328,2 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО (32.0 т.р.), СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (0,1 т.р.), СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (129,6 т.р.), СП «Тиманский сельсовет ЗР НАО (176,8 т.р. – планировалось направить средства на приобретение элементов для детской площадки, но в связи с закрытием навигации доставка элементов не состоялась, средства не освоены), СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО (17,5 т.р.), СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО (23,9 т.р.), МО «ГП «РП Искателей» (659,6 т.р. – в связи с просрочкой подрядчиком исполнения обязательств по МК и нецелесообразностью проведения работ по озеленению в зимний период). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 6 | Уличное освещение | Исполнение составляет 97,7 %. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 7 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |
| 7.1 | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | ## Заключены договоры поставки товара от 09.02.2023 № 1 и № 2 с ООО «НПО «Светотехнические решения» на поставку светильников для с. Ома, д. Вижас, и д. Снопа (количество 126 шт.), общая сумма договоров 803 880,0 руб. Также заключен Контракт на оказание услуг по замене и установке светильников от 15.02.2023 № 3 с ИП Канев А.Е., сумма контракта 256 720,0 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 7.2 | Сельское поселение «Пешский сельсовет» ЗР НАО | ## Заключен договор подряда от 25.01.2023 № 10/РУ-2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на работы по установке 55 уличных светильников в с. Нижняя Пеша, сумма договора 596 346,30 руб. Работы выполнены и оплачены. ## Заключен договор подряда от 02.03.2023 № 55/РУ-2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на работы по замене 45 уличных светильников в с. Нижняя Пеша, д. В.Пеша, Волонга, Волоковая, сумма договора 540 909,90 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| 7.3 | Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен Договор № 1-УЛО-2023 от 14.06.2023 с ИП Шальков В.А., цена договора 439 500,0 руб. Также заключен договор № 2-УЛО-2023 от 06.10.2023 с ИП Зырянов П.А., цена договора 84 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Установлено всего 14 светильников. Мероприятие исполнено. |
| 7.4 | Сельское поселение «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор № 2 от 27.06.2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 1 100 600,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 7.5 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор подряда № 12-/РУ-2023 от 07.11.2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 264 444,84 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 7.6 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключены: - договор № 6 от 01.11.2023 с ИП Безумов С.Е. (на поставку 20 кронштейнов), цена договора 13 000,0 руб.; - договор подряда № б/н от 28.11.2023 с гр. Хатанзейским В.И. (на установку 5 светильников), цена договора 22 413,30 руб. Работы по установке 20 светильников выполнены в полном объеме, часть средств предусмотрена за счет местного бюджета. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Подсыпка участка проезда «Причал – вертолетная площадка» в д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 3-ППЩ/2023 от 02.03.2023 с ИП Рогозин В.Н., цена контракта 1 837 600,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Отсыпка щебнем проезда по ул. Полярная – Проезд 37 в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен Муниципальный контракт № 0184300000423000018 от 03.03.2023 с ИП Мальков Иван Савватьевич, цена контракта 1 646 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 10 | Обустройство участков проезда по ул. Центральная д.29, д.42, д.46 в селе Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен Муниципальный контракт № 0184300000423000004 от 14.02.2023 с ИП Рочев Павел Егорович, цена контракта 1 900 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 11 | Устройство покрытия участка проезда по улице Юбилейной в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300000423000059-1 от 10.05.2023 с ООО «ПТЖБ» на поставку плит в количестве 112 шт., цена контракта 8 915 200,0 руб. ## Также заключен МК № 0184300000423000037-1 от 27.03.2023 с ООО «Дорожно-мостовая компания» на устройство покрытия участка проезда., цена контракта 1 382 575,79 руб., срок исполнения – 29.09.2023. Дополнительно поселением заключен договор № 3/11/2023 от 01.11.2023 с ИП Авдушев В.Я. на укладку плит, цена договора 102 220,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 12 | Установка детской игровой площадки в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен договор № б/н от 13.07.2023 с гр. Осташовым Олегом Владимировичем, цена договора 180 000,0 руб., срок исполнения до 18.07.2023. Работы выполнены. Оплата по мероприятию произведена в сумме 234 000,0 руб. с учетом отчислений. Мероприятие исполнено. |
| 13 | Устройство уличной спортивной площадки в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000051 от 25.04.2023 с ИП Рочев П.Е., цена контракта 863 056,03 руб., срок исполнения до 10.12.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 14 | Приобретение детской игровой площадки в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен МК № 219 от 16.11.2023 с ООО «Мастеркидс», цена контракта 597 600,0 руб. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 15 | Текущий ремонт подвесного моста в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000010 от 10.03.2023 с ИП Пашкина А.В., цена контракта 7 249 286,0 руб., срок исполнения 30.12.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 16 | Устройство деревянных тротуаров в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен МК № 1/2023 от 10.07.2023 с ИП Рочев П.Е., цена контракта 1 931 674,5 руб., срок исполнения 01.12.2023. Работы выполнены и оплачены. Экономия по результату проведения конкурсной процедуры и снижения цены контракта. Мероприятие исполнено. |
| 17 | Вывоз песка от придомовых территорий в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | ## Администрацией поседения заключен Договор № 8СТ/2023 от 01.01.2023 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на оказание услуг техникой и спецтехникой, цена договора составляет 600 000,0 руб. Оплачено фактически в сумме 524 524,06 руб. в соответствии с представленными документами. Мероприятие исполнено. |
| 18 | Расчистка земельного участка по пер. Лесной, д. 4 в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | ## Администрацией поселения заключен договор № 26 от 13.10.2023 с ИП Рочев П.Е., цена договора 245 800,0 руб., срок исполнения до 16.11.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |