ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район»

чистой водой на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.01.2024)

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 200п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии 
с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование 
на выполнение мероприятий в сумме 54 786,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 4 545,0 тыс. руб., за счёт средств районного бюджета 
– 46 995,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 246,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 50 752,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 4 545,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 42 961,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 3 246,1 тыс. рублей, что составляет 92,6 % от плана на 01.01.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша,д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска | Администрацией ЗР заключён контракт № 01-15-20/23 от 17.04.2023 с Ненецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе», цена контракта составляет 198 700,0 рублей, срок реализации- 31.01.2024. Фактически за отчетный период выполнены и оплачены работы на сумму 109 910,0 рублей. Часть средств по данному контракту предусмотрена на 2024 год. Мероприятие исполнено. |
| 2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша д. Мгла, д. Кия, с. Несь, д. Осколково, д. Щелино, д. Вижас, д. Тошвиска | Администрацией ЗР заключен контракт с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по северо-западному федеральному округу» № 01-15-11/23 от 14.03.2023, срок реализации- 31.01.2024, цена контракта - 1 151 700,00р. Кассовое исполнение на 01.10.2023 оставляет 1 033 153,49 тыс. руб., что составляет 89,7 % от плана на 01.01.2024. Оплата произведена по факту оказанных услуг. Фактические расходы ниже запланированных в связи с поздним заключением контракта. В течение года процедура закупки была запущена неоднократно и была признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок от потенциальных исполнителей. Услуги оказаны, мероприятие исполнено. |
| 3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска | Администрацией Заполярного района заключен МК № 01-15-43/23 от 13.11.2023 с ООО «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды», цена договора 258 600,0 руб., срок действия до 31.01.2024. Услуга оказана, оплачена, мероприятие исполнено. |
| 4 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей | Администрацией поселения заключён договор № 23/2023 от 14.02.2023 с Нарьян-Марским МУП ПОК и ТС на проведение лабораторных исследований воды, цена договора до 600,0 тыс. руб., срок оказания услуг - 31.12.2023. Кассовое исполнение на 01.01.2024 составляет 449 800,0 руб., что составляет 100 % от плана. Оплата произведена по факту оказанных услуг. Мероприятие исполнено. |
| 5 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённом пункте п. Хонгурей | Администрацией поселения заключен Договор № 261/23 от 24.11.2023 с ООО «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды», цена договора 41 112,0 руб., срок оказания – до 31.12.2023. Услуга оказана, оплачена, мероприятие исполнено. |
| 6 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО | Администрацией СП заключён контракт № 0184300000420000195 от 28.12.2020 с ООО «Севергеолдобыча-Сервис». Срок - 15.08.2021 Сумма – 3 110 000р. в 2021 году оплачено – 1 866,0 т. р. Кассовое исполнение 622,0 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на 01.01.2024. По результату претензионной работы, направлено обращение в суд о расторжении контракта. |
| 7 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | В целях реализации мероприятия заключен муниципальный контракт № 0184300000412000378-0071785-02 от 29.12.2012 с ЗАО «СПИНОКС» со сроком исполнения не позднее 01 октября 2015 года. Стоимость работ по контракту составляет 406 765 354,0 руб. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83501101-6-2020 подписано 19.05.2020. Объект принят в эксплуатацию, окончательный расчет за выполненные работы производится на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и затрат, их корректировки. МКУ ЗР «Северное» в адрес генподрядчика неоднократно направлялись требования по устранению замечаний к предоставляемой документации. Учреждение направило в адрес Общества соглашение о расторжении Контракта по факту выполненных работ на сумму 390 260 834,56 руб. Решением Арбитражного суда Архангельской области от 15.06.2023 по делу № А05-4316/2022 по первоначальному иску Учреждения к Обществу контракт расторгнут, иск удовлетворен частично на сумму 17 229 565,0 руб. неустойки. 14 декабря 2023 года состоялось судебное заседание по делу № А05-4316/2022 МКУ ЗР «Северное» к ЗАО «СПИНОКС» по рассмотрению кассационной жалобы ЗАО «СПИНОКС», по решению суда иск Общества удовлетворен частично на сумму 3 909 725 руб. 94 коп. долга. В связи с тем, что решение суда было вынесено 14 декабря 2023, с учетом того, что контракт от 2012 года и база по исполнению контракта не сохранилась, времени на сбор документов для постановки на учет с целью регистрации бюджетного обязательства было недостаточно. Документы на постановку бюджетного обязательства по контракту неоднократно направлялись в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, но был получен отказ в постановке на учет. В связи с этим, предусмотренные средства не были освоены. |
| 8 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией СП заключён договор № 4370323 от 31.04.2023 с ИП А.А. Полосковым. Кассовое исполнение 60 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на 01.01.2024. Оплата произведена по факту оказанных услуг. |
| 9 | Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в зимний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения | Заключен договор от 14.10.2022 № б/н с Филиалом ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС», цена договора 595 642,80 руб., срок оказания услуг с 01.01.2023 – 31.05.2023. Исполнение 595 642,80 руб., или 100% от плана. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 10 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | МП ЗР «СЖКС» заключен Контракт № 58/2023 от 17.05.2023 с ИП Антонов Антон Александрович, цена контракта 32 900 000,0 руб., срок исполнения до 20.10.2023. Контракт выполнен, оплачен. |
| 11 | Оборудование водоподготовительного узла в колодце с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | МП ЗР "Севержилкомсервис" заключен контракт № 43/2023 от 21.03.2023 с ООО "ДДП ГРУПП". Срок реализации - 30 мая 2023 года на сумму – 4 659 050 руб. Контракт выполнен, оплачен. |
| 12 | Капитальный ремонт ВНС в п. Амдерма Сельского поселения "Посёлок Амдерма" ЗР НАО | Работы выполнены МП ЗР «Севержилкомсервис». Документы представлены и оплачены. Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках реализации данного мероприятия выполнены работы по ремонту ограждающих конструкций и кровли здания ВНС. Стоимость работ составила 2 393 532,97 рублей (за счёт средств районного бюджета в сумме 2 369 500,0 тыс. рублей; за счёт внебюджетных средств 24 032,97 рублей). |
| 13 | Капитальный ремонт водозаборного сооружения и БВПУ п. Усть-Кара | Работы выполнены МП ЗР «Севержилкомсервис». Документы представлены и оплачены. Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Выполнены работы по замене шланголинии от точки водозабора до сооружения и частичные работы по капитальному ремонту БВПУ, в том числе замене опреснительной установки, обвязка технологическими трубопроводами и частичной замены насосного оборудования. Стоимость работ составила 7 630 168,49 рублей (за счёт средств окружного бюджета в сумме 4 545 000,0 руб., районного бюджета в сумме 238 800,0 рублей; за счёт внебюджетных средств 2 846 368,49рублей). |