Ошибка! Закладка не определена.

Российская Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2017 № 264п

п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие поселений муниципального района «Заполярный район» на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 22.08.2016 № 197п, постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.02.2017 № 19п «О передаче отдельных полномочий заместителям главы Администрации муниципального района «Заполярный район», на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие поселений муниципального района «Заполярный район» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Заполярного района 
от 02.11.2016 № 247п (в редакции постановлений от 02.02.2017 № 20п, 
от 04.05.2017 № 74п, от 02.08.2017 № 140п), согласно Приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы

Администрации Заполярного района

по инфраструктурному развитию      					    Н.Л. Михайлова

Приложение к постановлению

Администрации муниципального района

«Заполярный район»

от 20.12.2017 № 264п

«О внесении изменений

в муниципальную программу

«Комплексное развитие поселений

муниципального района «Заполярный район»

на 2017-2019 годы»

Изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие поселений муниципального района «Заполярный район» на 2017-2019 годы»

- В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие поселений муниципального района «Заполярный район» на 2017-2019 годы» (далее – Программа):

  - позицию «Задачи Программы» изложить в новой редакции:

«

| Задачи Программы | - Увеличение площади муниципального жилищного фонда, предоставляемого гражданам по договорам социального найма; - проведение текущего и (или) капитального ремонта в жилых домах муниципального жилищного фонда; - снос жилых домов, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа; - обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности; - содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений; - содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района; - содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях Заполярного района; - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений; - приобретение современной техники, удовлетворяющей специфике региона; - приобретение запчастей и комплектующих для транспортных средств; - приобретение объектов транспортной инфраструктуры; - обозначение и содержание снегоходных маршрутов, расположенных на территории муниципального района «Заполярный район»; - капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос, дорог; - разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - строительство и реконструкция автомобильных дорог; - проведение исследований качества воды; - приобретение оборудования для очистки сточных вод; - строительство очистных сооружений; - создание условий для обеспечения населения чистой водой; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности; - подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры; - предоставление бытовых услуг населению Заполярного района; - благоустройство и уличное освещение территорий поселений; - обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для создания условий их полноценного и рационального использования; - установка и приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества; - организация работ по межеванию и постановке земельных участков на кадастровый учет; - разработка программ комплексного развития поселений для решения вопросов местного значения; - содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов; - участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов; - приобретение коммунальной (специализированной) техники |
| --- | --- |

»;

  - позицию «Целевые показатели» изложить в новой редакции:

«

| Целевые показатели | - Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений; - количество семей, улучшивших жилищные условия; - количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт; - общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа; - общая площадь обследованных жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - количество полученных положительных заключений достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта, капитального строительства; - количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке; - количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке; - количество автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке - количество приобретенной техники для перевозки пассажиров; - доля транспортных средств на воздушной подушке в технически исправном состоянии; - количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры; - доля населения, имеющая доступ к снегоходным трассам, расположенным на территории муниципального района «Заполярный район»; - количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры; - доля муниципальных образований, по которым разработаны проекты организации дорожного движения; - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения; - количество отобранных проб воды; - количество приобретенного оборудования для очистки сточных вод; - количество построенных очистных сооружений; - доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества; - протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередачи; - количество комплектных трансформаторных подстанций, на которых проведен капитальный и/или текущий ремонт; - количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики и водоснабжения; - количество введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики; - протяженность построенных и реконструированных тепловых сетей; - количество установленных газорегуляторных пунктов; - количество модернизированных (приобретенных) котельных; - количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами; - количество установленных дополнительных источников питания; - количество проведенных ремонтов на объектах коммунальной инфраструктуры; - количество приобретенных источников бесперебойного питания; - доля муниципальных образований в которых имеется централизованное отопление, по которым в текущем году будут выполнены работы по промывке системы отопления; - количество приобретенных инверторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения; - количество приобретенных котлов для обеспечения теплоснабжения; - ввод в действие образовательных объектов; - увеличение количества мест в образовательных учреждениях; - количество объектов образования, по которым было проведено обследование и (или) корректировка проектной документации; - количество разработанных проектов на строительство объектов образования; - количество отремонтированных объектов образования; - количество введённых в эксплуатацию спортивных сооружений; - количество строительных объектов по которым осуществляется строительный контроль; - количество отремонтированных культурно-досуговых учреждений; - количество помывок в общественных банях; - количество построенных (приобретенных) общественных бань; - количество отремонтированных общественных бань; - доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территории; - количество потребленной электроэнергии на уличное освещение; - количество объектов культурного наследия на которых проведены работы по текущему (капитальному) ремонту; - количество установленных памятников в текущем году; - количество изготовленных межевых планов; - количество разработанных программ комплексного развития поселений; - количество отремонтированных инженерных сооружений общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов; - количество обследованных объектов незавершенного строительства; - доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов; - доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО; - количество приобретенной коммунальной техники |
| --- | --- |

»;

  - позицию «Перечень основных мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

«

| Перечень основных мероприятий Программы | - Строительство (приобретение) жилья; - капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений; - снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания; - обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности; - содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений; - содержание авиаплощадок в поселениях; - содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях; - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений; - приобретение и доставка транспортных средств (в том числе запчастей и комплектующих) и объектов транспортной инфраструктуры; - обозначение и содержание снегоходных маршрутов; - капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос, дорог; - разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - строительство улично-дорожной сети; - проведение исследования качества воды; - создание условий для обеспечения населения чистой водой; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности; - подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду; - строительство объектов образования; - создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению; - строительство (приобретение) и капитальный ремонт общественных бань; - благоустройство и уличное освещение территорий поселений; - ремонт мостов, пешеходных переходов и путепроводов; - проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - строительство спортивных объектов; - осуществление работ по гарантийным обязательствам на объектах культуры поселений; - приобретение, установка, содержание и благоустройство мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества; - проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры; - разработка программ комплексного развития поселений; - обследование объектов незавершенного строительства; - содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов; - участие в организации деятельности по и транспортированию твердых коммунальных отходов; - приобретение коммунальной (специализированной) техники |
| --- | --- |

»;

  - позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 1 384 795,1 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 913 023,7 тыс. руб.; 2018 год – 239 511,3 тыс. руб.; 2019 год – 232 260,1 тыс. руб.; в том числе из: окружного бюджета всего – 138 959,8 тыс. руб.; 2017 год – 138 959,8 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; районного бюджета всего – 1 245 508,2 тыс. руб.; 2017 год – 773 736,8 тыс. руб.; 2018 год – 239 511,3 тыс. руб.; 2019 год – 232 260,1 тыс. руб.; внебюджетных источников всего – 327,1 тыс. руб.; 2017 год – 327,1 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

  - позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы» изложить в новой редакции:

«

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы | Реализация Программы позволит: - улучшить жилищные условия для 48 семей; - увеличить общую площадь жилых помещений на 3,5 тыс. кв. м; - увеличить количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в период действия программы, на 23 дома; - ликвидировать жилищный фонд, признанный непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа – 0,68 тыс. кв. м.; - обследовать 4 жилых дома с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - провести проверку достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта, капитального строительства; - содержать взлетно-посадочные полосы, вертолетные площадки, причалы, автомобильные дороги и снегоходные трассы в пригодном для эксплуатации состоянии; - обновить парк транспортных средств – 1 ед.; - приобретать запчасти и комплектующие для транспортных средств; - приобрести объекты транспортной инфраструктуры - 4 объекта; - проводить капитальные и (или) текущие ремонты зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос – 1 объект; - разработать проекты организации дорожного движения в 4 муниципальных образованиях; - ввести в эксплуатацию автомобильную дорогу протяженностью 1,5 км.; - проводить исследования качества воды; - приобретать оборудование для очистки сточных вод – 1 ед.; - построить очистные сооружения -1 ед.; - обеспечить население питьевой водой надлежащего качества; - подготавливать объекты коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду; - обновить инфраструктуру социальных объектов; - предоставлять бытовые услуги в поселениях Заполярного района; - обеспечить сохранность объектов культурного наследия; - повысить благоустроенность территорий поселений; - увеличить количество памятников (стел) увековечивающих память погибших при защите Отечества на 2 ед; - выполнить комплекс работ по ремонту инженерных сооружений общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов – 2 объекта; - обеспечит изготовление 35 межевых плана земельных участков; - разработать программы комплексного развития поселений; - содержать земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов; - участвовать в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО 2 муниципальным образованиям; - приобрести коммунальную технику – 2 единицы |
| --- | --- |

»;

  - Раздел 2 Программы изложить в новой редакции:

«Программа направлена на повышение уровня и качества жизни населения, проживающего на территории Заполярного района, создание комфортных условий жизнедеятельности в поселениях.

Основные цели Программы:

- Удовлетворение потребности населения в жилых помещениях;

- улучшение жилищных условий проживания граждан;

- ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа;

- повышение качества обслуживания и предоставления транспортных услуг населению;

- обеспечение населения чистой водой;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального района «Заполярный район»;

- создание условий для организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях;

- сохранение объектов культурного наследия;

- создание условий для обеспечения населения бытовыми услугами;

- увековечение памяти погибших при защите Отечества;

- поддержка сельских и городского поселений Заполярного района в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

- Увеличение площади муниципального жилищного фонда, предоставляемого гражданам по договорам социального найма;

- проведение текущего и (или) капитального ремонта в жилых домах муниципального жилищного фонда;

- снос жилых домов, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа;

- обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений;

- содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района;

- содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях Заполярного района;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений;

- приобретение современной техники, удовлетворяющей специфике региона;

- приобретение запчастей и комплектующих для транспортных средств;

- приобретение объектов транспортной инфраструктуры;

- обозначение и содержание снегоходных маршрутов, расположенных на территории муниципального района «Заполярный район»;

- капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос, дорог;

- разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- проведение исследований качества воды;

- приобретение оборудования для очистки сточных вод;

- строительство очистных сооружений;

- создание условий для обеспечения населения чистой водой;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры;

- предоставление бытовых услуг населению Заполярного района;

- благоустройство и уличное освещение территорий поселений;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для создания условий их полноценного и рационального использования;

- установка и приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

- организация работ по межеванию и постановке земельных участков на кадастровый учет;

- разработка программ комплексного развития поселений для решения вопросов местного значения;

- содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов;

- участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- приобретение коммунальной (специализированной) техники.

Реализация Программы будет осуществляться в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» (далее – Подпрограмма 1);

- подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» (далее – Подпрограмма 2);

- подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» (далее – Подпрограмма 3);

- подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» (далее – Подпрограмма 4);

- подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района «Заполярный район» (далее – Подпрограмма 5);

- подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» (далее – Подпрограмма 6).

Включение подпрограмм в муниципальную программу обусловлено совокупностью решаемых в их рамках задач, направленных на достижение общих целей Программы.»;

  - Раздел 4 Программы изложить в новой редакции:

«Подпрограммы включают в себя следующие мероприятия:

- Строительство (приобретение) жилья;

- капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений;

- снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания;

- обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений;

- содержание авиаплощадок в поселениях;

- содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений;

- приобретение и доставка транспортных средств (в том числе запчастей и комплектующих) и объектов транспортной инфраструктуры;

- обозначение и содержание снегоходных маршрутов;

- капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос, дорог;

- разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- строительство улично-дорожной сети;

- проведение исследования качества воды;

- создание условий для обеспечения населения чистой водой;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду;

- строительство объектов образования;

- создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению;

- строительство (приобретение) и капитальный ремонт общественных бань;

- благоустройство и уличное освещение территорий поселений;

- ремонт мостов, пешеходных переходов и путепроводов;

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

- строительство спортивных объектов;

- осуществление работ по гарантийным обязательствам на объектах культуры поселений;

- приобретение, установка, содержание и благоустройство мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

- проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры;

- разработка программ комплексного развития поселений;

- обследование объектов незавершенного строительства;

- содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов;

- участие в организации деятельности по и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- приобретение коммунальной (специализированной) техники.

Для целей реализации Программы муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район» передаёт иные межбюджетные трансферты местным бюджетам сельских и городского поселений, входящих в состав муниципального района, на основании решения о бюджете муниципального района.

Перечень программных мероприятий Программы указан в 
Приложении 1 к Программе.»;

  - в разделе 5 Программы:

    - второй абзац изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 1 384 795,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 138 959,8 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 1 245 508,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 327,1 тыс. рублей (Таблица 1).»;

    - таблицу 1 «Объем финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«

| Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего по Программе | 1 384 795,1 | 913 023,7 | 239 511,3 | 232 260,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| окружной бюджет | 138 959,8 | 138 959,8 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1 245 508,2 | 773 736,8 | 239 511,3 | 232 260,1 |
| внебюджетные источники | 327,1 | 327,1 | 0,0 | 0,0 |

»;

  - Раздел 7 Программы изложить в новой редакции:

«Реализация Программы будет способствовать созданию условий для комплексного развития Заполярного района.

Реализация Программы позволит:

- улучшить жилищные условия для 48 семей;

- увеличить общую площадь жилых помещений на 3,5 тыс. кв. м;

- увеличить количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в период действия программы, на 23 дома;

- ликвидировать жилищный фонд, признанный непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа – 0,68 тыс. кв. м.;

- обследовать 4 жилых дома с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- провести проверку достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта, капитального строительства;

- содержать взлетно-посадочные полосы, вертолетные площадки, причалы, автомобильные дороги и снегоходные трассы в пригодном для эксплуатации состоянии;

- обновить парк транспортных средств – 1 ед.;

- приобретать запчасти и комплектующие для транспортных средств;

- приобрести объекты транспортной инфраструктуры - 4 объекта;

- проводить капитальные и (или) текущие ремонты зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос – 1 объект;

- разработать проекты организации дорожного движения в 4 муниципальных образованиях;

- ввести в эксплуатацию автомобильную дорогу протяженностью 1,5 км.;

- проводить исследования качества воды;

- приобретать оборудование для очистки сточных вод – 1 ед.;

- построить очистные сооружения -1 ед.;

- обеспечить население питьевой водой надлежащего качества;

- подготавливать объекты коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду;

- обновить инфраструктуру социальных объектов;

- предоставлять бытовые услуги в поселениях Заполярного района;

- обеспечить сохранность объектов культурного наследия;

- повысить благоустроенность территорий поселений;

- увеличить количество памятников (стел) увековечивающих память погибших при защите Отечества на 2 ед;

- выполнить комплекс работ по ремонту инженерных сооружений общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов – 2 объекта;

- обеспечит изготовление 35 межевых плана земельных участков;

- разработать программы комплексного развития поселений;

- содержать земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов;

- участвовать в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО 2 муниципальным образованиям;

- приобрести коммунальную технику – 2 единицы.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей, которые представляют собой количественные показатели.

Эффективность решения поставленных задач путем реализации основных мероприятий Программы оценивается ежегодно посредством мониторинга значений установленных показателей эффективности Программы.

Целевые показатели Программы отражены в Таблице 2.

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение индикатора (показателя) в 2016 году | Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Подпрограмма 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади муниципального жилищного фонда, предоставляемого гражданам по договорам социального найма | общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | тыс. кв. м | 1,4 | 3,2 | 0 | 0,3 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | 22 | 44 | 0 | 4 |
| Проведение текущего и (или) капитального ремонта в жилых домах муниципального жилищного фонда | количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт | единица | 14 | 23 | 0 | 0 |
| Снос жилых домов, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа | общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа | тыс. кв.м. | 3,15 | 0,68 | 0 | 0 |
| Обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | общая площадь обследованных жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | тыс. кв.м | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности | количество полученных положительных заключений достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта, капитального строительства | шт. | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» |  |  |  |  |  |  |
| Содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района | количество взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях Заполярного района | количество причалов, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений | количество автомобильных дорог, содержащихся в надлежащем порядке | единица | 34 | 45 | 45 | 45 |
| Приобретение современной техники, удовлетворяющей специфике региона | количество приобретенной техники для перевозки пассажиров | единица | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Приобретение запчастей и комплектующих для транспортных средств | доля транспортных средств на воздушной подушке в технически исправном состоянии | % | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Приобретение объектов транспортной инфраструктуры | количество приобретенных объектов транспортной инфраструктуры | объект | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Обозначение и содержание снегоходных маршрутов, расположенных на территории муниципального района «Заполярный район» | доля населения, имеющая доступ к снегоходным трассам, расположенным на территории муниципального района «Заполярный район» | % | 72 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| Капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос, дорог | количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры | объект | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | доля муниципальных образований, по которым разработаны проекты организации дорожного движения | % | 0 | 22,2 | 0 | 0 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог | объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» |  |  |  |  |  |  |
| Проведение исследований качества воды | количество отобранных проб воды | проб | 243 | 308 | 0 | 0 |
| Приобретение оборудования для очистки сточных вод | количество приобретенного оборудования для очистки сточных вод | единица | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Строительство очистных сооружений | количество построенных очистных сооружений | единица | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Создание условий для обеспечения населения чистой водой | доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | % | 0 | 48,3 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередачи | километр | 16,1 | 46,9 | 0 | 0 |
|  | количество комплектных трансформаторных подстанций, на которых проведен капитальный и/или текущий ремонт | объект | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики и водоснабжения | проект | 3 | 7 | 0 | 0 |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики | объект | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | протяженность построенных и реконструированных тепловых сетей | километр | 0 | 1,8 | 2,0 | 0 |
|  | количество установленных газорегуляторных пунктов | объект | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | количество модернизированных (приобретенных) котельных | объект | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами | штук | 0 | 80 | 0 | 0 |
|  | количество установленных дополнительных источников питания | штук | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду | количество проведенных ремонтов на объектах коммунальной инфраструктуры | единица | 30 | 2 | 0 | 0 |
|  | количество приобретенных источников бесперебойного питания | штук | 0 | 6 | 0 | 0 |
|  | доля муниципальных образований в которых имеется централизованное отопление, по которым в текущем году будут выполнены работы по промывке системы отопления; | % | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | количество приобретенных инверторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения | штук | 0 | 5 | 0 | 0 |
|  | количество приобретенных котлов для обеспечения теплоснабжения | штук | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района «Заполярный район» |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры | ввод в действие образовательных объектов | объект | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | увеличение количества мест в образовательных учреждениях | мест | 0 | 510 | 0 | 0 |
|  | количество объектов образования, по которым было проведено обследование и (или) корректировка проектной документации | объект | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | количество разработанных проектов на строительство объектов образования | проект | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | количество отремонтированных объектов образования | объект | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | количество введённых в эксплуатацию спортивных сооружений | объект | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | количество строительных объектов по которым осуществляется строительный контроль | объект | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | количество отремонтированных культурно-досуговых учреждений | объект | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Предоставление бытовых услуг в поселениях Заполярного района | количество помывок в общественных банях | помывка | 26 500 | 84 868 | 85 045 | 84 450 |
|  | количество построенных (приобретенных) общественных бань | объект | 2 | 3 | 1 | 0 |
|  | количество отремонтированных общественных бань | объект | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Благоустройство и уличное освещение территорий поселений | доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территорий | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
|  | количество потребленной электроэнергии на уличное освещение | кВт•час | 0 | 900 773 | 900 773 | 900 773 |
|  | количество отремонтированных инженерных сооружений общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов | объекта | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для создания условий их полноценного и рационального использования | количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по текущему (капитальному) ремонту | объект | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Установка и приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества; | количество установленных памятников в текущем году | единиц | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Организация работ по межеванию и постановке земельных участков на кадастровый учет | количество изготовленных межевых планов | единиц | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Разработка программ комплексного развития поселений для решения вопросов местного значения | количество разработанных программ комплексного развития поселений | штук | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Обследование объектов незавершенного строительства | количество обследованных объектов незавершенного строительства | объект | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район» |  |  |  |  |  |  |
| Содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов | доля населения Заполярного района, обеспеченного местами сбора твердых коммунальных отходов | % | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | доля муниципальных образований, участвующих в организации деятельности по сбору и транспортированию ТКО | % | 0 | 10,5 | 0 | 0 |
| Приобретение коммунальной (специализированной) техники | количество приобретенной техники | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 |

»;

  - В разделе 9 Программы:

    - В Паспорте подпрограммы 1 «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район»:

    - позицию «Задачи Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Задачи Подпрограммы | - Увеличение площади муниципального жилищного фонда, предоставляемого гражданам по договорам социального найма; - проведение текущего и (или) капитального ремонта в жилых домах муниципального жилищного фонда; - снос жилых домов, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа; - обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности; - содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |
| --- | --- |

»;

    - позицию «Целевые показатели» изложить в новой редакции:

«

| Целевые показатели | - Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений; - количество семей, улучшивших жилищные условия; - количество жилых домов, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт; - общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа; - общая площадь обследованных жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; - количество полученных положительных заключений достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта, капитального строительства |
| --- | --- |

»;

    - позицию «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | - Строительство (приобретение) жилья; - капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений; - снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания - обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу и реконструкции; - разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности; - содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |
| --- | --- |

»;

    - позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования – 109 933,6 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 92 841,4 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 17 092,2 тыс. руб.; в том числе из: окружного бюджета всего – 6 170,4 тыс. руб.; 2017 год – 6 170,4 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; районного бюджета всего – 103 763,2 тыс. руб.; 2017 год – 86 671,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 17 092,2 тыс. руб.; внебюджетных источников всего – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

  - В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район»:

1.11.1	позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования – 87 744,3 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 51 446,3 тыс. руб.; 2018 год – 17 662,6 тыс. руб.; 2019 год – 18 635,4 тыс. руб.; в том числе из: окружного бюджета всего – 6 177,8 тыс. руб.; 2017 год – 6 177,8 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; районного бюджета всего – 81 566,5 тыс. руб.; 2017 год – 45 268,5 тыс. руб.; 2018 год – 17 662,6 тыс. руб.; 2019 год – 18 635,4 тыс. руб.; внебюджетных источников всего – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

  - В Паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой»:

1.12.1	 позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования – 46 054,8 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 46 054,8 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе из: окружного бюджета всего –0,0 тыс. руб.; 2017 год –0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; районного бюджета всего – 45 992,4 тыс. руб.; 2017 год – 45 992,4 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; внебюджетных источников всего – 62,4 тыс. руб.; 2017 год – 62,4 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

  - В Паспорте подпрограммы 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район»:

1.13.1 позицию «Целевые показатели» изложить в новой редакции:

«

| Целевые показатели | - Протяженность реконструированных и отремонтированных линий электропередачи; - количество комплектных трансформаторных подстанций, на которых проведен капитальный и/или текущий ремонт; - количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию объектов теплоэнергетики и водоснабжения; - количество введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики; - протяженность построенных и реконструированных тепловых сетей; - количество установленных газорегуляторных пунктов; - количество модернизированных (приобретенных) котельных; - количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами; - количество установленных дополнительных источников питания; - количество проведенных ремонтов на объектах коммунальной инфраструктуры; - количество приобретенных источников бесперебойного питания; - доля муниципальных образований в которых имеется централизованное отопление, по которым в текущем году будут выполнены работы по промывке системы отопления; - количество приобретенных инверторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения; - количество приобретенных котлов для обеспечения теплоснабжения |
| --- | --- |

»;

1.13.2 	позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования – 335 199,2 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 271 204,1 тыс. руб.; 2018 год – 44 946,3 тыс. руб.; 2019 год – 19 048,8 тыс. руб.; в том числе из: окружного бюджета всего – 10 000,0 тыс. руб.; 2017 год – 10 000,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; районного бюджета всего – 324 938,9 тыс. руб.; 2017 год – 260 943,8 тыс. руб.; 2018 год – 44 946,3 тыс. руб.; 2019 год – 19 048,8 тыс. руб.; внебюджетных источников всего – 260,3 тыс. руб.; 2017 год – 260,3 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

  - В Паспорте подпрограммы 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в поселениях муниципального района «Заполярный район»:

    - позицию «Целевые показатели» изложить в новой редакции:

«

| Целевые показатели | - Ввод в действие образовательных объектов; - увеличение количества мест в образовательных учреждениях; - количество объектов образования, по которым было проведено обследование и (или) корректировка проектной документации; - количество разработанных проектов на строительство объектов образования; - количество отремонтированных объектов образования; - количество введённых в эксплуатацию спортивных сооружений; - количество строительных объектов по которым осуществляется строительный контроль; - количество отремонтированных культурно-досуговых учреждений; - количество помывок в общественных банях; - количество построенных (приобретенных) общественных бань; - количество отремонтированных общественных бань; - доля населения Заполярного района, охваченного процессом благоустройства территории; - количество потребленной электроэнергии на уличное освещение; - количество объектов культурного наследия на которых проведены работы по текущему (капитальному) ремонту; - количество установленных памятников в текущем году; - количество изготовленных межевых планов; - количество разработанных программ комплексного развития поселений; - количество отремонтированных инженерных сооружений общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов; - количество обследованных объектов незавершенного строительства |
| --- | --- |

»;

    - позицию «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | - Строительство объектов образования; - создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению; - строительство (приобретение) и капитальный ремонт общественных бань; - благоустройство и уличное освещение территорий поселений; - ремонт мостов, пешеходных переходов и путепроводов; - проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - строительство спортивных объектов; - осуществление работ по гарантийным обязательствам на объектах культуры поселений; - приобретение, установка, содержание и благоустройство мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества; - проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры; - разработка программ комплексного развития поселений - обследование объектов незавершенного строительства |
| --- | --- |

»;

    - позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования – 781 203,1 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 439 537,3 тыс. руб.; 2018 год – 170 676,1 тыс. руб.; 2019 год – 170 989,7 тыс. руб.; в том числе из: окружного бюджета всего – 116 611,6 тыс. руб.; 2017 год – 116 611,6 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; районного бюджета всего – 664 591,5 тыс. руб.; 2017 год – 322 925,7 тыс. руб.; 2018 год – 170 676,1 тыс. руб.; 2019 год – 170 989,7 тыс. руб.; внебюджетных источников всего – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

  - В Паспорте подпрограммы 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района «Заполярный район»:

    - позицию «Задачи Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Задачи Подпрограммы | - Содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов; - участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов; - приобретение коммунальной (специализированной) техники |
| --- | --- |

»;

    - позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования – 24 660,1 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 11 939,8 тыс. руб.; 2018 год – 6 226,3 тыс. руб.; 2019 год – 6 494,0 тыс. руб.; в том числе из: окружного бюджета всего – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; районного бюджета всего – 24 655,7 тыс. руб.; 2017 год – 11 935,4 тыс. руб.; 2018 год – 6 226,3 тыс. руб.; 2019 год – 6 494,0 тыс. руб. внебюджетных источников всего – 4,4 тыс. руб.; 2017 год – 4,4 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

»;

- Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).